### Outubro-2019

Atividades de controle das tarefas da Golden Farma Distribuidora de Produtos Hospitalares

| ## Nº | Data Inicial da atividade |  | Data Final da Atividade | processo | Descrição da atividade | Depto responsável | Resumo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18/10/19 |  | 21/10/2019 escolheu o Projeto 2 | FINALIZADO | Escolha do projeto 1-) www.goldenfarma2.maisvocenaweb.com.br 2-) www.goldenfarma1.maisvocenaweb.com.br | Todos | até as 00 Horas Milena what sap localweb 1135440550 goldenfarma :usuário codigo cliente: 1000260453 973625053 (milena) acesso a ftp host:ftp.goldenfarma1.hospedagemdesites.ws Usuário:goldenfarma1 senha:golden2019 |
| 2 | 18/10/19 |  | 30/10/2019 |  | desenvolvimento de programação | Maisvocenaweb |  |
| 3 | 21/10/19 |  | 22/10/19 |  | senha e email do perfil facebook que será criada a fanpage comercial (email e senha) após a criação caso queiram poderão mudar a senha (assim não irei ter acesso), opção do cliente.Aparentemente ficará no perfil do Igor | Igor |  |
| 4 | 21/10/19 |  | 21/10/19 Aberto chamado por estar com problemas no localweb Protocolo:35065846 1 dia util ou central | aguardar 24 hs Sr.Samuel atendimento as 14:54 | Usuário e senha da Localweb(provedor) para acesso ao painel do cliente, e assim poder pegar o Host e Nome do usuário e senha. | Milena | goldenfarma :usuário codigo cliente: 1000260453 senah : Senha da Locaweb - G100f100 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21/10/19 |  | 24/10/2019 |  | Relação de Soros que a Golden farma vende e fotos | Igor/Milena | enviei via email a milena as 15 hs segunda 21 |
| 7 | 21/10/2019 |  | 23/10/2019 |  | Pegar a História que o Sr Silvério queira colocar | Milena |  |
| 1º | 21/10/2019 |  | 21/10/2019 | 0 | Pagamento efetuado banco do Brasil referente 40% do valor do site responsivo |  | 1º 18/10/2019 efetuado 21/10/2019 2º 18/11/2019 3º 18/12/2019 |

| Host de FTP: ftp.goldenfarma.med.br |  |
| --- | --- |
| Usuário de FTP: goldenfarma1 |  |

#### FTP

Acesse seus dados de FTP do site.

| Host de FTP: ftp.goldenfarma.med.br |  |
| --- | --- |
| Usuário de FTP: goldenfarma1 |  |
| Senha de FTP: ****** | Alterar senha |
| URL alternativa de FTP: ftp.goldenfarma1.hospedagemdesites.ws |  |

visualização:servidor